**ACTA # 18**

**Fecha:** Abril 26/2010

**Asistentes:** Todos los intregantes de Alimnova

**Multas:** No hubo multas

**Dinero gastado:** $31.000 onces en OMA

**Tareas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **TAREA** | **FECHA** |
| Alimnova | Completar secciones | Mie. 28/04/2010 Hora: 11:59 pm |
| David Suarez | Revisión de calidad | Vie. 30/04/2010 Hora: 11:00 am |
| Andrea Fajardo | Trazabilidad SDD | Jue. 29/04/2010 Hora: 9:00 am |
| German Morales – Laura Arias | Peso de los requerimientos | Jue. 29/04/2010 Hora: 9:00 am |
| David Suarez- Nestor Diazgranados | Plantilla para pruebas | Jue. 29/04/2010 Hora: 9:00 am |
| William Jiménez | Tabla de contenido para documentos | Jue. 29/04/2010 Hora: 9:00 am |
| Andrea Fajardo – Laura Arias – William Jiménez | Corrección del SRS | Lun. 03/05/2010 Hora: 11:00 am |
| Laura Arias | Plantilla de Encuesta para Requerimientos no funcionales | Lun. 26/04/2010 Hora: 11:59 pm |
| Alimnova | Completar la encuesta para requerimientos no funcionales | Mar. 27/04/2010 Hora: 6:00 pm |
| Germán Morales | Diagramas de clases completos en .html | Jue. 29/04/2010 Hora: 2:00 pm |
| Laura Arias | Modificar Calendario | Lun. 03/05/2010 Hora: 11:00 am |
| Alimnova | Casos de uso. Revisar a quien le corresponde cada caso de uso en la siguiente tabla. | Sab. 01/05/2010 Hora: 1:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CASO DE USO** | **DIAGRAMA DE SECUENCIA** | **DIAGRAMA DE ACTIVIDAD** |
| Crear Partida | Listo [Willie, Nestor] | Listo [Willie, Nestor] |
| Negociar | Willie, Nestor en proceso | Willie, Nestor en proceso |
| Ingresar a una partida | Germán Morales | Germán Morales |
| Ejecutar Turno | David Suarez | David Suarez |
| Subastar | Listo [Willie, Nestor] | Listo [Willie, Nestor] |
| Cobrar cover | Laura Arias | Laura Arias |
| Inicializar partida | Andrea Fajardo | Andrea Fajardo |

**PROXIMA REUNIÓN: JUEVES 29/04/2010 HORA: 2:00PM QUIENES PUEDAN. MOTIVO: INICIAR LA PROGRAMACIÓN**