**ACTA # 19**

**Fecha: 30/04/2010**

**Asistentes:**

Todos los integrantes de Alimnova

**Multas:**

No se presentaron multas

**Actividad Realizada:**

Revisión de los diagramas de secuencia

**Tareas Asignadas:**

**TABLA 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAREA | RESPONSABLE | FECHA |
| Diagrama de despliegue | Néstor Diazgranados | 02/05/2010 10:00 am |
| Sección 3 corregida | Andrea Fajardo | 01/05/2010 2:00 pm |
| Pasar diagrama, hacer el diagrama de actividad, corregir CU correspondiente. En la tabla 2 se especifican los CU correspondientes a cada integrante | William Jiménez, David Suárez, Germán Morales | 02/05/2010 10:00 am |
| Calendario SDD | Laura Arias | 06/05/2010 2:00 pm |
| CU diagrama de secuencia borrador. En la tabla 3 se especifica | Integrantes Alimnova | 02/05/2010 10:00 am |
| Definir a que funciones se le aplicaran pruebas | David Suárez | 06/05/2010 2:00 pm |
| Documentar diagrama de clases | Germán Morales | 02/05/2010 10:00 am |

**TABLA 2**

|  |  |
| --- | --- |
| CU | RESPONSABLE |
| Negociar | William Jiménez |
| Subastar | David Suárez |
| Comprar | German Morales |

**TABLA 3**

|  |  |
| --- | --- |
| CU | RESPONSABLE |
| Ingresar a una partida | Néstor Diazgranados |
| Ejecutar turno | David Suarez |
| Cobrar cover | Laura Arias |
| Inicializar partida | Andrea Fajardo |