**ACTA # 20**

**FECHA:** Mayo 2/2010

**ASISTENTES:**

Integrantes de Alimnova

**MULTAS:**

Llegada tarde. $3000

* Andrea Fajardo
* David Suárez
* Germán Morales
* William Jiménez

**TRABAJADO:**

Terminar diagrama de clases servidor y cliente. Corrección de algunos diagramas de secuencia

**TAREAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAREA | RESPONSABLE | FECHA |
| Documentación diagrama de despliegue | Néstor Diazgranados, William Jiménez | 03/05/2010 Hora: 7:00 pm |
| Sección 6 | Néstor Diazgranados, William Jiménez | 03/05/2010 Hora: 7:00 pm |
| Diagramas de actividad | Alimnova | Después de la entrega |
| Definir a que métodos se les debe ir pensando la solución, asignarlos a los integrantes | Germán Morales, Laura Arias | 03/05/2010 Hora: 7:00 pm |
| Métodos con su respectivo algoritmo solución. Los pasos a seguir no el código | Alimnova | 06/05/2010 Hora: 2:00 pm |
| Referencias bibliográficas | Germán Morales, William Jiménez, Néstor Diazgranados | 03/05/2010 Hora: 7:00 pm |
| Hipervínculos de la sección 5 | Germán Morales | 03/05/2010 Hora: 7:00 pm |
| Diagramas de secuencia para cliente, algunos para servidor. Revisar tabla siguiente | Alimnova | 03/05/2010 Hora: 7:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CASO DE USO | DIAGRAMA DE SECUENCIA CLIENTE Y/O SERVIDOR | RESPONSABLE |
| Crear partida | Cliente | David |
| Negociar | Servidor subir al repo, cliente | Willie |
| Ingresar a una partida | Servidor, Cliente | Laura - David |
| Subastar | Cliente | David |
| Cobrar cover | Cliente | Laura |
| Inicializar partida | Cliente | Andrea |
| Comprar propiedad | Servidor subir al repo, cliente | Germán |

PROXIMA REUNIÓN JUEVES 06/05/2010 Hora: 2:00 pm