**ACTA # 12 FECHA: MARZO 15/2010**

**ASISTENTES:** Todos los integrantes de Alimnova

**TEMAS TRATADOS:**

1. Multa Andrea
2. Llamado de atención a willie, david
3. Modelo del dominio
4. Requerimientos
5. Asignación de tareas

**CONCLUSIONES:**

1. Multa Andrea $3000 concepto: llegada tarde a la reunión
2. Willie multa por entrega de tarea tarde fecha: marzo 14/2010. David multa por no entrega de tarea fecha: marzo 15/2010.
3. Modelo del dominio

**En general estuvo muy bien planteado. Hay algunos cambios que se deben realizar tales como:**

* **Inclusión de la clase bien, de la cual heredan propiedades, casas y hoteles**
* **Las clases que extienden de propiedades**
* **Turno y ficha tienen una relación 1 – 1**
* **Nuevo nombre para estadísticas perfil. Se llamara información perfil**
* **Relación entre anfitrión y partida**

1. **Requerimientos**

**Modificar el diagrama de componentes. Cambiar nombres como:**

* **Propiedades especiales a casillas especiales**
* **Jugadas especiales como un nuevo componente**
* **Negociación a transacción**
* **Propiedades a negociación**
* **Restricciones incluir el termino necesidades**

1. **Tareas asignadas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAREA** | **RESPONSABLE** | **FECHA ENTREGA** |
| **MODIFICACIÓN ARBOL DE COMPONENTES** | **LAURA ARIAS** | **15/03/2010 HORA: 4PM** |
| **MODIFICACIÓN DE LAS SECCIONES DEL SRS** | **ANDREA FAJARDO** | **15/03/2010 HORA: 6PM** |
| **MODIFICACIÓN MODELO DEL DOMINIO** | **NESTOR DIAZGRANADOS** | **16/03/2010 HORA: 10 AM** |
| **ESPECIFICACIÓN DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS** | **LAURA ARIAS** | **15/03/2010 HORA: 4PM** |
| **PLANTILLA DE REQUERIMIENTOS** | **GERMÁN MORALES** | **15/03/2010 HORA: 7PM** |
| **MINIMO 7 REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS POR LAS PLANTILLAS** | **TODOS** | **18/03/2010 HORA: 6PM** |
| **REQUERIMIENTOS 1-19** | **NESTOR DIAZGRANADOS** | **EVOLUCIÓN 18/03/2010 HORA: 6PM** |
| **REQ. 20-39** | **ANDREA FAJARDO** | **EVOLUCIÓN 18/03/2010 HORA: 6PM** |
| **REQ. 40-59** | **WILLIAM JIMENEZ** | **EVOLUCIÓN 18/03/2010 HORA: 6PM** |
| **REQ. 60-79** | **DAVID SUAREZ** | **EVOLUCIÓN 18/03/2010 HORA: 6PM** |
| **REQ. 80-99** | **GERMÁN MORALES** | **EVOLUCIÓN 18/03/2010 HORA: 6PM** |
| **REQ. 100-114** | **LAURA ARIAS** | **EVOLUCIÓN 18/03/2010 HORA: 6PM** |
| **ASIGNACIÓN DE TAREAS DE LAS SECCIONES DEL SRS** | **LAURA ARIAS** | **15/03/2010 HORA: 9PM** |
| **DICCIONARIO DE REQUERIMIENTOS** | **TODOS** | **A MEDIDA QUE SE REQUIERA** |

**PROXIMA REUNIÓN JUEVES 6 PM MOTIVO REVISIONES DE CALIDAD Y ADELANTO DEL TRABAJO**