**ACTA # 3**

**ASISTENTES:**

Laura Arias P. – Germán David Morales. – William Jiménez – Andrea Fajardo – David Suarez – Néstor Diazgranados.

1. **DEUDAS:**

William Jiménez 🡪 $3000 abono $0 deuda $3000

Néstor 🡪 $3000 abono $2000 deuda $ 1000

1. **Nombre para el grupo: Alím Nova (revisar)** creo que algunos no quedaron contentos con el nombre
2. **Ingreso del muchacho este…**Decisión No
3. **SPMP Cronograma:**

* Febrero 5 – 8 leer standard IEEE Software Project Management Plans
* Profundización del tema por persona:
  + **David🡪** 5.3 , 5.4, 5.5
  + **Laura🡪** 4
  + **William 🡪** 7
  + **Germán 🡪** 6,8
  + **Néstor 🡪** 6
  + **Andrea 🡪** 5.1 , 5.2
  + **Todos 🡪** 2, 3

1. **Reunión Cruzada**

* Néstor – Germán 🡪 jueves 6pm
* Andrea- Laura 🡪 jueves 9 am
* David- Willie 🡪 jueves 2pm

1. **Reunión grupal de revisión: lunes 8 de febrero 11 am lugar: al frente de la biblioteca. Finalidad: cada uno debe explicar lo que profundizo preferiblemente guardar en algún lado la referencia o referencias para el SPMP.**
2. **Nuevo rol definido para Andrea 🡪** analista de requerimientos
3. **Nueva regla 🡪** el dinero de las multas tendrá intereses, posterior a la entrega en la que nos encontremos.
4. **Tarea David – Laura 🡪** enviar las actas.
5. **Tareas para todos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAREA | ASIGNADA A | FECHA ENTREGA |
| Lectura estándar IEEE | TODOS | Febrero 8 |
| Profundización de tema especifico | TODOS | Febrero 8 |
| Mandar IEEE estandar | LAURA ARIAS | Febrero 5-6 |
| Pensar en el logo | TODOS | Febrero 8 |
| Buscar SmartDraw – SVN Tortoise – Tutorial de Word | OPCIONAL | --- |
| Informe del cubo desde la perspectiva de cada uno | TODOS | Febrero 8 |
| Formato de Excel para el manejo de dinero | DAVID | Febrero 8 |

1. **ADICIONALES**

* Compromiso de David🡪 Si el dinero se llega a perder y está registrado en el acta, David será el único responsable del dinero.
* En cada reunión cada uno debe tomar 10 minutos para mostrar cómo va su proceso, que necesita de los demás y que se va a hablar.